🏆

QUIZ ARENA

Daily Arena Cup — v2.0 Viral Edition

Технічне завдання на доопрацювання

| Версія | 2.0 — Viral Edition |
| --- | --- |
| Мета | Перетворити турнір на щоденний ритуал і вірусний продукт |
| Спринтів | 3 спринти / 5–7 днів розробки |
| Статус | ✅ Готово до розробки |

🔍 ЧАСТИНА 1: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ПРОБЛЕМ Чому турнір є, але його «не існує» для користувача

# 1.1  Ключові проблеми (8 критичних точок)

Після тестування виявлено 8 проблем, які перетворюють потенційно вірусну фічу на щось, що відлякує користувачів:

| # | Проблема | Вплив | Рішення у v2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Немає кнопки Daily Cup у головному меню | 🔴 Критичний | Додати постійну кнопку 🏆 Arena Cup у home.py |
| P2 | Пуш без контексту — незрозуміло що це таке | 🔴 Критичний | Переписати пуш з hook + правила в 3 рядки |
| P3 | Після реєстрації — повна тиша | 🔴 Критичний | Confirmation з правилами + таймер до старту |
| P4 | Після гри незрозуміло: раунд? турнір? що далі? | 🔴 Критичний | Статус-повідомлення після кожного матчу + місце |
| P5 | Поразка в матчі — юзер думає що вибув | 🟠 Високий | Явно: «du spielst noch 2 weitere Runden!» |
| P6 | Фінал — тиша або незрозуміле повідомлення | 🔴 Критичний | Proof card + фінальна таблиця + share кнопка |
| P7 | Proof card приходить невідомо коли | 🟡 Середній | Надсилати ВІДРАЗУ після COMPLETED |
| P8 | Час 12:00 — більшість зайняті | 🔴 Критичний | Перенести на 17:00 (запрошення о 16:00) |

# 1.2  Воронка участі: де ламається

| # | Крок воронки | Зараз | Ціль v2 | Причина відтоку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримав пуш-запрошення | ~100% | 100% | — |
| 2 | Натиснув і зареєструвався | ~30–40% | 70%+ | ❌ Незрозуміло що це і навіщо |
| 3 | Дочекався і зіграв Раунд 1 | ~50% | 85%+ | ❌ Тиша після реєстрації, забуває |
| 4 | Зіграв усі 3 раунди | ~25% | 65%+ | ❌ Не розуміє чи іде ще турнір |
| 5 | Поширив результат | ~5% | 40%+ | ❌ Нема ВАУ-моменту, нема що шерити |

🎯 ЧАСТИНА 2: НОВА КОНЦЕПЦІЯ — v2.0 Від незрозумілої фічі до щоденного ритуалу та вірусного продукту

# 2.1  Ключові зміни: До vs Після

| ❌ ЗАРАЗ (v1.0) | ✅ НОВА ВЕРСІЯ (v2.0) |
| --- | --- |
| Час 12:00 — пік зайнятості | Час 17:00–18:00 — після роботи |
| Пуш без пояснення | Пуш з hook + правила в 3 рядки |
| Реєстрація = тиша | Реєстрація = підтвердження + очікування |
| Немає кнопки у меню | 🏆 Arena Cup завжди у головному меню |
| Після матчу незрозуміло що далі | Статус + місце в таблиці після кожного матчу |
| Поразка = думаєш що вибув | Явно: «всі грають 3 раунди, ти в грі!» |
| Proof card — невідомо коли | Proof card — миттєво після фіналу |
| Нема що шерити | Share кнопка + pre-filled текст |

# 2.2  Новий розклад турніру

| Час (Berlin) | Подія | Статус | Що отримує юзер |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | Пуш-запрошення | 📣 INVITE | Пуш з поясненням + кнопка «Ich bin dabei!» |
| 17:00 | Відкриття реєстрації | 🟢 OPEN | Хто не відкрив пуш — нагадування в боті |
| 18:00 | Закриття + СТАРТ | ⚔️ START | Якщо >= 4 учасників — старт! Якщо < 4 — CANCELED |
| 18:00 | Раунд 1 | ⚔️ R1 | Кнопка ▶️ Jetzt spielen + ім'я суперника |
| 19:00 | Дедлайн R1 / Старт R2 | ⚔️ R2 | Нагадування тим хто не зіграв. Старт R2 |
| 20:00 | Дедлайн R2 / Старт R3 | ⚔️ R3 | Фінальний раунд. Напруга! |
| 22:00 | Турнір завершено | 🏆 DONE | Proof card + таблиця + Share кнопка |

💬 ЧАСТИНА 3: НОВІ ТЕКСТИ ПОВІДОМЛЕНЬ Повний скрипт комунікації — від запрошення до proof card

## MSG-1: Пуш-запрошення (16:00)

Тригер: Тригер: Celery о 16:00 → send_daily_cup_invite(). Тільки active + last_seen < 7 днів + ще не зареєстрований.

📱 Текст повідомлення:

🏆 Heute Abend: Daily Arena Cup! Du gegen alle — 3 Runden Quiz, 1 Sieger. 🕔 Anmeldung bis 18:00 · Start heute um 18:00 ✅ Ich bin dabei!

💡 Перший рядок — HOOK. «Du gegen alle» — особисте звернення, підвищує CR.

## MSG-2: Підтвердження реєстрації

Тригер: Тригер: Після кліку «Ich bin dabei!» → join_tournament() → відразу надіслати в бот.

📱 Текст повідомлення:

✅ Du bist dabei! 🏆 Daily Arena Cup · Heute 📋 So läuft's: • 3 Runden Quiz gegen echte Gegner • Jeder spielt jeden Runde (kein Ausscheiden!) • Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt ⏰ Start um 18:00 — du bekommst eine Nachricht! Aktuell angemeldet: [N] Spieler

💡 Правила пояснюємо ТІЛЬКИ ТУТ — один раз, коротко. Кількість учасників = соціальний доказ.

## MSG-3: Старт раунду

Тригер: Тригер: close_registration_and_start() після формування пар → надіслати кожному учаснику.

📱 Текст повідомлення:

⚔️ Runde [N] hat begonnen! 🏆 Daily Arena Cup · [X] Spieler Dein Gegner: @[username] Du hast 60 Minuten — viel Erfolg! 💪 ▶️ Jetzt spielen!

💡 Завжди показувати: номер раунду, кількість учасників, ім'я суперника, дедлайн.

## MSG-4a: Результат матчу — ПЕРЕМОГА

Тригер: Тригер: sessions_submit_friend_challenge.py → після settle_match() → send_match_result_message().

📱 Текст повідомлення:

✅ Runde [N] gewonnen! Du: [X] Pkt · Gegner: [Y] Pkt 📊 Dein Stand: 🥇 Platz [P] von [Total] · [Score] Pkt ⏳ Runde [N+1] startet um [TIME] (oder früher, wenn alle gespielt haben)

💡 Місце в таблиці після кожного раунду — це core engagement loop.

## MSG-4b: Результат матчу — ПОРАЗКА

Тригер: Тригер: Той самий — окрема гілка якщо result == LOSS.

📱 Текст повідомлення:

❌ Runde [N] verloren. Du: [X] Pkt · Gegner: [Y] Pkt 📊 Dein Stand: 🎯 Platz [P] von [Total] · [Score] Pkt Kein Problem — du spielst noch [K] weitere Runden! Hole auf! 💪 ⏳ Runde [N+1] startet um [TIME]

💡 КРИТИЧНО: «du spielst noch K weitere Runden» — без цього юзер думає що вибув і дропає.

## MSG-5: Фінал + Proof Card (після COMPLETED)

Тригер: Тригер: lifecycle.py → COMPLETED → надіслати всім учасникам. Proof card генерується і надсилається ВІДРАЗУ.

📱 Текст повідомлення:

🏆 Daily Arena Cup — Abgeschlossen! 🥇 [Name] — 3.0 Pkt 🥈 [Name] — 2.5 Pkt 🥉 [Name] — 2.0 Pkt ... 🎯 Dein Ergebnis: Platz [P] · [Score] Punkte [📎 Proof Card — надсилається наступним повідомленням] 📤 Teilen:

💡 Після таблиці — 2 секунди пауза — потім proof card як image. Потім share кнопка.

## Share-текст (шаблон для кнопки 📤)

🏆 Ich war beim Daily Arena Cup! 🎯 Platz [P] von [Total] · [Score] Punkte 📱 Mach mit: t.me/QuizArenaBot

Реалізація: url кнопка → "https://t.me/share/url?url=t.me/QuizArenaBot&text={share_text}"

⚙️ ЧАСТИНА 4: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АГЕНТА 7 конкретних задач із файлами, логікою і пріоритетами

## TASK-1: Зміна часу турніру

| Пріоритет | 🔴 КРИТИЧНИЙ |
| --- | --- |
| Файли | .env, daily_cup_schedule.py, celery_app.py, daily_cup_config.py |
| Задачі | - DAILY_CUP_INVITE_TIME=16:00 (NEW — окремий Celery beat для пуш-запрошення) - DAILY_CUP_OPEN_TIME=17:00 (було 12:00) - DAILY_CUP_CLOSE_TIME=18:00 (було 14:00) - DAILY_CUP_ROUND_MINUTES=60 (було 120 — раунди тепер по 60 хв) - Додати новий beat-запис у celery_app.py для INVITE_TIME → send_daily_cup_invite() - Слоти для незіграних матчів: 19:00, 20:00, 21:30 (замість поточних) |

## TASK-2: Кнопка 🏆 Arena Cup у головному меню

| Пріоритет | 🔴 КРИТИЧНИЙ |
| --- | --- |
| Файли | app/bot/keyboards/home.py, app/bot/handlers/home_handler.py |
| Задачі | - Додати кнопку «🏆 Arena Cup» у home keyboard — завжди видима - При натисканні → get_daily_cup_status_for_user(user_id) → динамічна відповідь - Стани: NO_TOURNAMENT / INVITE_OPEN / REGISTERED_WAITING / ROUND_ACTIVE / ROUND_WAITING / COMPLETED / NOT_PARTICIPANT - Кожен стан → свій текст + своя клавіатура (див. TASK-7 для деталей) |

## TASK-3: Нові тексти в de.py

| Пріоритет | 🔴 КРИТИЧНИЙ |
| --- | --- |
| Файли | app/bot/texts/de.py |
| Задачі | - daily_cup.invite_push — текст пуш-запрошення о 16:00 - daily_cup.joined_confirmation — підтвердження після join (з правилами + кількість учасників) - daily_cup.round_start — старт раунду (суперник + дедлайн + номер раунду) - daily_cup.match_result_win — результат перемоги (місце + очки + дедлайн наступного) - daily_cup.match_result_loss — результат поразки (reassurance + місце + наступний раунд) - daily_cup.match_result_draw — результат нічиєї - daily_cup.waiting_next_round — після матчу, чекає наступного раунду - daily_cup.final_results — фінальна таблиця з місцем юзера - daily_cup.share_template — шаблон для share кнопки - daily_cup.no_tournament — відповідь коли турніру немає / не учасник |

## TASK-4: Повідомлення після кожного матчу

| Пріоритет | 🔴 КРИТИЧНИЙ |
| --- | --- |
| Файли | app/game/sessions/service/sessions_submit_friend_challenge.py |
| Задачі | - Після settle_match() → викликати send_match_result_message(user_id, match_result, tournament_id) - Визначити: win / loss / draw (порівняти scores обох гравців) - Отримати поточне місце юзера → tournament_participants_repo.get_standings() - Визначити поточний раунд і час дедлайну наступного раунду - Надіслати текст win/loss/draw + місце + дедлайн (з de.py ключів) - ⚠️ ОБОВ'ЯЗКОВО для loss: додати к-сть раундів що залишились — «du spielst noch X weitere Runden!» - Обидва гравці отримують повідомлення (переможець і той хто програв) |

## TASK-5: Proof Card — миттєва відправка після COMPLETED

| Пріоритет | 🟠 ВИСОКИЙ |
| --- | --- |
| Файли | lifecycle.py, daily_cup_proof_cards.py, daily_cup_messaging.py |
| Задачі | - Перевірити: proof card генерується і надсилається ВІДРАЗУ при set_status(COMPLETED) - Порядок: 1) фінальна таблиця всім → 2) 2 сек пауза → 3) proof card (image) → 4) share кнопка - Proof card вміст: логотип QA + назва + ім'я юзера + місце (🥇/🥈/🥉/Platz X) + очки + дата + t.me посилання - Якщо proof card не надіслана і юзер відкрив Arena Cup з меню → надіслати повторно |

## TASK-6: Share кнопка з pre-filled текстом

| Пріоритет | 🟠 ВИСОКИЙ |
| --- | --- |
| Файли | app/bot/keyboards/daily_cup.py, daily_cup_messaging.py |
| Задачі | - URL кнопка: https://t.me/share/url?url=t.me/QuizArenaBot&text={url_encoded_share_text} - share_text = f"🏆 Ich war beim Daily Arena Cup!\n🎯 Platz {place} von {total} · {points} Pkt\n📱 Mach mit: t.me/QuizArenaBot" - Кнопка надсилається разом з proof card (і з фінальної таблиці в меню) - Відстежувати кліки на share для аналітики (можна через окремий callback) |

## TASK-7: Динамічний статус-view (get_daily_cup_status_for_user)

| Пріоритет | 🟡 СЕРЕДНІЙ |
| --- | --- |
| Файли | новий файл: app/game/tournaments/daily_cup_user_status.py |
| Задачі | - Функція get_daily_cup_status_for_user(user_id) → повертає enum DailyCupUserStatus - NO_TOURNAMENT: немає активного, або hour < 16 → «Сьогодні о 18:00. Пуш о 16:00» - INVITE_OPEN: 16–18, не зареєстрований → показати кнопку реєстрації + правила - REGISTERED_WAITING: 16–18, зареєстрований → «✅ Ти в турнірі! Start um 18:00» - ROUND_ACTIVE: ROUND_X + є незіграний матч → кнопка ▶️ + суперник - ROUND_WAITING: ROUND_X + матч зіграно → «⏳ Warte auf Runde X» + міні-таблиця - COMPLETED: турнір завершено + учасник → таблиця + place + proof card (якщо не надсилалась) - NOT_PARTICIPANT: турнір іде але не учасник → «Наступний турнір завтра о 18:00» |

📅 ЧАСТИНА 5: ПЛАН ВИКОНАННЯ 3 спринти для перетворення турніру на вірусний продукт

# Sprint 1 — Критичні виправлення (1–2 дні)

Мета: Юзер розуміє турнір, реєструється, грає і отримує результат після кожного матчу.

- 🕐 TASK-1: Змінити час (16:00 invite / 17:00 open / 18:00 close / 60 хв раунди)

- 🏠 TASK-2: Додати кнопку «🏆 Arena Cup» у головне меню

- 💬 TASK-3: Написати всі нові тексти в de.py

- 📊 TASK-4: Надсилати результат матчу після кожної гри (win/loss/draw + місце + reassurance)

# Sprint 2 — Вірусні механіки (2–3 дні)

Мета: Юзер отримує ВАУ-момент і ділиться результатом. Починається органічне зростання.

- 🏆 TASK-5: Proof card — миттєва відправка одразу після COMPLETED

- 📤 TASK-6: Share кнопка з pre-filled текстом (вірусний механізм)

- 🎯 TASK-7: Динамічний статус у «🏆 Arena Cup» кнопці меню

# Sprint 3 — Полірування UX (за бажанням)

Мета: Усі дрібні незручності усунуті, досвід стає ідеальним.

- 📋 Показати tie-break у фінальній таблиці (зараз тільки Pkt)

- 🔧 Фікс view COMPLETED: замінити «Deadline: -» на «Abgeschlossen ✅»

- 🔔 Нагадування о 17:45 тим хто зареєстрований але ще не відкрив бот

- 📝 Повідомлення-підсумок тим хто зареєструвався але не дограв

- 🔥 Streak-механіка: «5 днів поспіль в Arena Cup!» — badge у профілі

🎯 Ціль після впровадження всіх 3 спринтів Щоденний турнір стає ритуалом. Proof card розходиться органічно. Реєстрація: 30% → 70% ¦ Completion: 25% → 65% ¦ Share rate: 5% → 40%