Quiz Arena

Технічне завдання: Стабілізація та уніфікація системи промокодів

Версія 1.0  •  Статус: DRAFT  •  Пріоритет: HIGH

# 1. Контекст та мета

Система промокодів у Quiz Arena наразі є функціонально роздробленою: код фізично існує та частково працює у боті, але з точки зору оператора (власника продукту) повноцінного управління немає. Існує два ізольованих контури — адмін-панель (Next Admin) та Ops UI — які не з'єднані між собою і не пов'язані з bot runtime. Це створює ризики некоректних нарахувань, загублених платежів і повну неможливість зручно керувати промокампаніями.

Мета цього ТЗ — усунути всі критичні баги, злити два контури в один, та реалізувати єдиний зручний інтерфейс для оператора, через який можна створити промокод, задати умови, активувати — і бути впевненим, що він коректно відпрацює у боті.

# 2. Поточний стан — що зламано

## 2.1 Два ізольовані контури (КРИТИЧНО)

Є дві окремі БД-таблиці та два окремі сервіси, які не знають одне про одного:

| Контур | Де живе | Проблема |
| --- | --- | --- |
| Next Admin UI | admin_promo_codes + /admin/promo | Коди створюються тут, але бот їх НЕ бачить |
| Bot Runtime | promo_codes + PromoService | Працює, але без UI для оператора |
| Ops UI | /internal/promo/* + ops-ui.js | Частковий дашборд, але окремий від адміну |

## 2.2 Soft-disabled товари у CTA (КРИТИЧНО)

Keyboard для promo бере усі PRODUCTS без фільтрації. Результат: кнопка з'являється, користувач натискає, payments відхиляє — оплата не проходить, але користувач витратив час та довіру.

## 2.3 Race condition при max_total_uses (ВИСОКИЙ)

Ліміт на кількість використань перевіряється ПІСЛЯ списання коштів (у credit.py), а не до. При одночасних запитах можливий сценарій: оплата пройшла, credit впав, гроші списані — промокод не застосований. Потрібна перевірка з row-level lock до ініціації платежу.

## 2.4 Старий invoice без знижки (ВИСОКИЙ)

Якщо у користувача вже є активний invoice на той самий продукт, promo-клік повертає цей старий invoice — без урахування знижки. Користувач бачить кнопку купити зі знижкою, але платить повну ціну.

## 2.5 Повторний redeem заблокований назавжди (УТОЧНЕННЯ)

Навіть якщо redemption не в статусі APPLIED (наприклад, RESERVED але прострочений), повторна спроба того ж коду тим самим user заблокована. Потрібно визначити бізнес-правило: чи дозволяти re-attempt після expiry.

## 2.6 Неправильний фільтр в Ops UI (СЕРЕДНІЙ)

UI каже 'фільтр за назвою кампанії (substring)', але backend робить точний == фільтр. Оператор шукає 'SUMMER' — нічого не знаходить, хоча є 'SUMMER2024'.

## 2.7 Поле source завжди 'API' (НИЗЬКИЙ)

promo_attempts.source може бути COMMAND/BUTTON/API, але незалежно від способу введення завжди пишеться 'API'. Аналітика неправильна.

# 3. Архітектурне рішення

## 3.1 Єдина таблиця — єдиний сервіс

Залишаємо тільки promo_codes як runtime source of truth. Таблиця admin_promo_codes видаляється або перетворюється на view/alias. Весь UI (Next Admin + Ops UI) пише і читає виключно через PromoService.

## 3.2 Єдиний адмін-інтерфейс оператора

Зливаємо /admin/promo та /ops/promo в один розділ. Оператору потрібен один екран де він бачить все і може все зробити. Рекомендована локація: /admin/promo (Next Admin), Ops UI залишається тільки для технічного моніторингу.

# 4. Функціональні вимоги

## 4.1 Управління промокодом — що має вміти оператор

Нижче наведено повний список операцій, які оператор повинен мати в UI без звернення до бази чи коду:

| # | Операція | Поля / параметри | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити промокод | Код, тип, значення, термін дії, ліміт використань, прив'язка до продукту | Запис у promo_codes, статус ACTIVE |
| 2 | Активувати / деактивувати | Toggle статусу | Бот більше не приймає деактивований код |
| 3 | Задати термін дії | Дата початку, дата закінчення (або безстроково) | Код відхиляється за межами інтервалу |
| 4 | Задати тип знижки | PERCENT (%) або FIXED (грн) або FREE (100%) | Правильне відображення у CTA бота |
| 5 | Прив'язати до продукту(ів) | Мультиселект продуктів або 'всі' | CTA показує тільки дозволені продукти |
| 6 | Обмежити кількість використань | max_per_user (1 = одноразовий), max_total_uses | Код відхиляється після вичерпання |
| 7 | Масова генерація кодів | Кількість, префікс, довжина | Пачка унікальних кодів зі спільними параметрами |
| 8 | Переглянути статистику коду | — | used_total, активних redemptions, список user_id |
| 9 | Відкликати / анулювати | Причина (опціонально) | Всі RESERVED redemptions скасовуються |

## 4.2 Дашборд кампаній

Оператор бачить список усіх кодів з фільтрацією та пошуком. Обов'язкові колонки: код, тип, статус, термін дії, used/max, прив'язані продукти, дії. Пошук — substring за назвою/кодом (виправлення баг 2.6).

## 4.3 Аудит-лог

Кожна дія оператора (створення, деактивація, відкликання) пишеться в audit log з timestamp та admin_id. Це мінімальна вимога для compliance.

# 5. Технічні вимоги та виправлення багів

## 5.1 Виправлення race condition (БАГ 2.3)

У service.py додати SELECT ... FOR UPDATE на запис promo_codes перед ініціацією платежу. Перевірка max_total_uses повинна відбуватися до create invoice, всередині транзакції. Якщо ліміт вичерпано — повертати помилку до будь-якого списання.

## 5.2 Фільтрація disabled продуктів у CTA (БАГ 2.2)

У keyboards/promo.py змінити вибірку PRODUCTS: фільтрувати тільки is_available=True та не soft-disabled. Додати тест: якщо всі продукти для коду задизейблені — показувати повідомлення 'наразі недоступно' замість порожньої клавіатури.

## 5.3 Старий invoice (БАГ 2.4)

В init.py при наявності активного invoice для того самого продукту + promo: якщо promo_redemption_id відрізняється від наявного — скасувати старий invoice і створити новий зі знижкою. Не повертати старий invoice 'як є'.

## 5.4 Міграція admin_promo_codes (БАГ 2.1)

- Аудит: виявити всі записи в admin_promo_codes, яких немає в promo_codes.

- Міграція даних: перенести або синхронізувати записи.

- Перемкнути /admin/promo роут на PromoService (замість admin_promo_codes repo).

- Після перевірки — видалити або зробити deprecated admin_promo_codes.

- Написати міграційний тест: після міграції кількість активних кодів збігається.

## 5.5 Виправлення фільтра Ops UI (БАГ 2.6)

promo_repo_codes.py: змінити == фільтр на ILIKE/contains для поля campaign. Оновити UI tooltip: 'пошук за підрядком назви кампанії'. Додати unit-тест на substring match.

## 5.6 Поле source (БАГ 2.7)

У promo.py handler визначати source на основі контексту: якщо команда /promo — COMMAND, якщо callback з кнопки promo:open — BUTTON, якщо direct API call — API. Передавати в attempts.py.

## 5.7 Бізнес-правило повторного redeem (БАГ 2.5)

ПОТРІБНЕ РІШЕННЯ ВІД ВЛАСНИКА ПРОДУКТУ. Варіанти:

- Варіант A: блокувати повторний redeem завжди (поточна поведінка). Pros: простіше. Cons: користувач не може скористатися кодом після технічного збою.

- Варіант B: дозволити re-attempt якщо попередній redemption в статусі EXPIRED або CANCELLED. Pros: user-friendly. Cons: потребує додаткової логіки та тесту.

Рекомендація: Варіант B з обмеженням: max 1 re-attempt на код на user.

# 6. Пріоритети та фази виконання

| # | Завдання | Фаза | Складність | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Race condition fix (5.1) | Фаза 1 | M | TODO |
| 2 | Disabled products CTA filter (5.2) | Фаза 1 | S | TODO |
| 3 | Старий invoice fix (5.3) | Фаза 1 | M | TODO |
| 4 | Міграція admin_promo_codes (5.4) | Фаза 2 | L | TODO |
| 5 | Єдиний адмін UI з повним CRUD (4.1) | Фаза 2 | L | TODO |
| 6 | Substring фільтр Ops UI (5.5) | Фаза 2 | XS | TODO |
| 7 | Source field fix (5.6) | Фаза 3 | S | TODO |
| 8 | Re-attempt після EXPIRED (5.7) | Фаза 3 | M | TODO |
| 9 | Масова генерація кодів (4.1 п.7) | Фаза 3 | M | TODO |
| 10 | Аудит-лог операторських дій (4.3) | Фаза 3 | S | TODO |

# 7. Вимоги до тестового покриття

## 7.1 Нові тести — обов'язкові

- test_promo_race_condition_max_uses: 10 одночасних запитів на код з max_total_uses=1 — тільки 1 повинен пройти.

- test_promo_cta_no_disabled_products: якщо всі продукти disabled — CTA не показує кнопок.

- test_promo_reinvoice_with_discount: якщо є active invoice — новий promo-клік скасовує старий і дає знижку.

- test_admin_promo_creates_in_runtime: код створений через /admin/promo — доступний для redeem у боті.

- test_promo_filter_substring: пошук 'SUMMER' знаходить 'SUMMER2024' і 'SUMMERSALE'.

## 7.2 Існуючі тести — перевірити після змін

- test_economy_invariants_d_promo_ttl_integration — TTL RESERVED має лишитися 15 хв.

- test_promo_redeem_concurrency_integration — перевірити що race fix не зламав concurrency тест.

- test_telegram_sandbox_smoke_promo_integration — E2E smoke після всіх змін.

# 8. UI/UX вимоги до адмін-екрану

## 8.1 Список промокодів (/admin/promo)

Сторінка відкривається і одразу показує таблицю всіх кодів. Обов'язкові елементи:

- Кнопка 'Створити промокод' — відкриває модальне вікно або окрему сторінку.

- Рядок пошуку — substring по коду та назві кампанії.

- Фільтр по статусу: всі / активні / деактивовані / прострочені.

- Таблиця: Код | Тип знижки | Значення | Продукти | Термін дії | Використань | Статус | Дії.

- Колонка 'Дії': кнопки Редагувати, Toggle активності, Переглянути статистику, Відкликати.

## 8.2 Форма створення/редагування промокоду

Форма повинна бути зрозумілою без інструкції. Обов'язкові поля:

- Код (або автогенерація) — з валідацією на унікальність в реальному часі.

- Назва кампанії (для пошуку та звітності).

- Тип знижки: PERCENT | FIXED | FREE — radio buttons, не dropdown.

- Значення знижки — приховується якщо тип FREE.

- Продукти — мультиселект з усіх активних продуктів + опція 'всі продукти'.

- Дата початку / дата закінчення — datepicker, опція 'безстроково'.

- Max використань всього (0 = безліміт).

- Max використань на 1 user (1 = одноразовий).

- Preview: показати як виглядатиме повідомлення у боті.

## 8.3 Статистика коду

Модальне вікно або side panel: загальна кількість redemptions, кількість APPLIED / RESERVED / EXPIRED / CANCELLED, список останніх 20 використань (user_id, timestamp, статус, продукт).

# 9. Definition of Done

Завдання вважається виконаним коли:

- Всі 3 баги Фази 1 закриті та покриті тестами.

- Створений код через /admin/promo — редімиться у боті без помилок.

- Оператор може пройти сценарій: створити код → активувати → переслати тестовому user → user використовує → оператор бачить +1 used в UI — без єдиного SQL-запиту вручну.

- E2E smoke тест проходить після всіх змін.

- Документація API оновлена (якщо є Swagger/OpenAPI).

- Старий admin_promo_codes контур задепрекейчений або видалений.

# 10. Відкриті питання до власника продукту

| # | Питання | Потрібно для | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Дозволяти повторний redeem якщо попередній EXPIRED? (баг 2.5) | Фаза 3 (5.7) | ... |
| Q2 | При refund — чи зменшувати used_total? Зараз тест закріплює 'ні'. | Бізнес-логіка | ... |
| Q3 | Ops UI залишати як окремий інструмент моніторингу чи повністю злити в /admin/promo? | Фаза 2 архітектура | ... |
| Q4 | Потрібна масова генерація кодів (наприклад 1000 для розсилки)? | Фаза 3 (4.1 п.7) | ... |
| Q5 | Чи потрібна система referral / affiliate поверх promo в майбутньому? | Архітектура майбутнього | ... |

Quiz Arena  •  Promo Feature TZ v1.0  •  Підготовлено за результатами аудиту